МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.04. 2017 года № 33 -П

**Об утверждении Программы**

**проведения проверки готовности**

**сельского поселения Караул к**

**отопительному периоду 2017-2018гг.**

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013 г. № 103 «Об утвержденииПравил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжением от 02.03.2017 г. № 54- Р «О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов культуры и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Караул к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года», с целью проведения комиссиями мероприятий по оценке готовности к отопительному сезону 2017-2018гг. потребителей тепловой энергии и по оценке готовности к отопительному сезону 2017-2018гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, Администрация сельского поселения Караул

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2017-2018 гг. согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте сельского поселения Караул в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить Заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Караул по вопросам развития инфраструктуры Н.Б. Гурину.

**И.о. Руководителя Администрации**

**сельского поселения Караул О.Н.Савко**

Приложение

К Постановлению Администрации сельского поселения Караул

от 25.04.2017 года . № 33 – П

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности сельского поселения Караул

к отопительному периоду 2017-2018гг.

**1.Общие положения**

Программа проведения проверки готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2017-2018гг. (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2017-2018гг. путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

Программа разработана на основании Распоряжения от 02.03.2017 г. № 54-Р «О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов культуры и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Караул к работе в осенне-зимний период 2017/2018» с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), Приказа Ростехнадзора от 17.07.2013 г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

Проверяемые теплоснабжающие и теплосетевые организации:

- ООО «СКиФ»;

Проверяемые потребители тепловой энергии:

- МКУК «Центральная библиотечная система»;

- МКУ «ЦОХО»;

- МКУ ДО «Детская школа искусств»;

- МКУК «Центр народного творчества и культурных инициатив»;

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – отопительный период 2017-2018гг.

Объем финансирования - исполнение Программы не требует финансовых затрат.

**2.Цели и задачи Программы**

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III – IV Правил.

Задачи Программы:

1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

**3.Ожидаемые результаты реализации Программы**

1. Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения населения на отопительный период 2017-2018 гг.

2. Снижение риска аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на отопительный период 2017-2018 гг.

**4.Исполнители Программы**

- комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2017-2018гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

Приложение

к Программе проведения проверки

 готовности сельского поселения Караул

к отопительному периоду 2017-2018гг.

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности сельского поселения Караул

к отопительному периоду 2017-2018гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Проверяемые документы (вопросы)** | **Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду** | **Примечание** |
|  | с. Караул, Модульная котельная | 19.08.2017 | 1) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;2) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:укомплектованность указанных служб персоналом;обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;3) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;4) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;5) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;6) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;7) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; |  |  |
|  | с. Караул, Дизельная электростанция |  |  |
|  | с. Караул, Теплосети |  |  |
|  | п. Носок, Котельная № 1 | 13.08.-20.08. 2017 |  |  |
|  | п. Носок, Котельная № 2 |  |  |
|  | п. Носок, Нефтяная котельная |  |  |
|  | п. Носок, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Носок, Теплосети |  |  |
|  | п. Воронцово, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Байкаловск, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Усть-Порт, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Тухард, Теплосети |  |  |
|  |  с. Караул, ул. Аэропортовская, 4-35 | 13.08.2017 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;5) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;6) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;7) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.  |  |  |
|  |  с. Караул, ул. Гайдара, 1-13 | 14.08.2017 |  |  |
|  |  с. Караул, ул. Северная, 1-10 |  |  |
|  |  с. Караул, ул. Солнечная, 8-12 |  |  |
|  |  с. Караул, ул. Советская, 4-16 | 17.08.2017 |  |  |
|  | с. Караул, ул. Школьная, 1-15 | 14.08.2017 |  |  |
|  |  с. Караул, ул. Новая, 1-9 | 18.08.2017 |  |  |
|  |  с. Караул, ул. Енисейская, 2 | 18.08.2017 |  |  |
|  |  с. Караул, ул. Надера, 3-17 |  |  |
|  | с. Караул, ул. ВЛКСМ, 4-22 |  |  |
|  |  с. Караул,ул. Мира, 2-16 | 18.08.2017 |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Центральная, 3-6 | 13.08.-19.08. 2017 |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Тундровая, 1-2 |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Школьная, 3 |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Енисейская, 1-6 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Советская, 3-7 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Заводская, 8-18 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Школьная, 4 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Тундровая, 5-19 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Майская, 5-17 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Декабристов, 11-13 |  |  |
|  | п. Воронцово, ул. Панова, 2-17 |  |  |
|  | п. Воронцово, ул. Сигунея, 4-16 |  |  |
|  | п. Воронцово, ул. Заречная, 10 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Самарского, 9-11 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Центральная, 14 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Набережная, 1-8 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Тундровая, 17-20 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Северная, 21-25 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Комсомольская, 27-30А |  |  |
|  | п. Носок, ул. Советская, 39-50А |  |  |
|  | п. Носок, ул. Школьная, 54-61 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Молодежная, 63-69 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Черемушки, 71-76 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Новая, 87-89 |  |  |
|  | п. Тухард, ул. Абрикосовая, 1-10 |  |  |
|  | с. Караул, Детская библиотека | 19.08.2017 |  |  |
|  | с. Караул, Центральная библиотека |  |  |
|  | с. Караул, МКУДО «Детская школа искусств» | 19.08.2017 |  |  |
|  | с. Караул, Дом культуры | 19.08.2017 |  |  |
|  | с. Караул, Центр народного творчества |  |  |
|  | п. Носок, Библиотека № 1 | 13.08.-19.08. 2017  |  |  |
|  | п. Носок, Дом культуры  |  |  |
|  | п. Воронцово, Библиотека № 3 |  |  |
|  | п. Воронцово, Дом культуры |  |  |
|  | п. Байкаловск, Библиотека № 2 |  |  |
|  | п. Байкаловск, Дом культуры |  |  |
|  | п. Усть-Порт, Библиотека № 4 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, Дом культуры |  |  |
|  | п. Тухард, Библиотека № 4 |  |  |
|  | п. Тухард, Дом культуры |  |  |