

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 декабря 2021 года № 28-П

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»** |

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановления Правительства Красноярского края от 29 марта 2019 года № 144-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы», Устава муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Постановления Администрации сельского поселения Караул от 11 ноября 2019 года № 60-П «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края», Администрация сельского поселения Караул

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике «Усть – Енисеец» и размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Временно исполняющая полномочия**

**Главы сельского поселения Караул Н.Б. Гурина**

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Караул

от 3 декабря 2021 года № 28 - П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»

Паспорт

муниципальной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - Программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Правительства Красноярского края от 29 марта 2019 года № 144-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы», Устав муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Постановление Администрации сельского поселения Караул от 11 ноября 2019 года № 60-П «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» |
| Заказчик муниципальной программы  Заказчик-координатор муниципальной программы | Администрация сельского поселения Караул  Отдел ЖКХ, строительства и имущественных отношений Администрации сельского поселения Караул |
| Цель муниципальной программы | Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде сельского поселения Караул Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края |
| Задача муниципальной программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов |
| Целевые показатели | - число переселяемых жителей – 345 человек;  - количество аварийных домов, подлежащих расселению – 37 ед.;  - общее число аварийных жилых помещений, подлежащих расселению – 113 ед.;  - общая площадь аварийных жилых помещений, подлежащих расселению - 4 233,33 м2 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Этапы реализации:  2024 – 1 этап  2025 – 2 этап  Сроки реализации – 2024 – 2025 гг. |
| Перечень подпрограмм | Отсутствуют |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | - строительство (приобретение у застройщика) жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда  - выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации  - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация сельского поселения Караул |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет - 582 655 325,46 руб., в том числе:  средства Фонда ЖКХ – 212 893 300,00 руб.;  средства краевого бюджета –358 108 918,95 руб.;  средства местного бюджета – 11 653 106,51 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности муниципальной программы | В результате реализации программы ожидается переселение 345 человек из аварийного жилищного фонда, снижение социальной напряжённости в поселении. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Общий контроль за исполнением программы осуществляет Заместитель Главы сельского поселения Караул.  Заказчик-координатор программы осуществляет:  - обеспечение выполнения программы за счет финансирования из бюджетов;  - подготовку информации о ходе реализации программы;  - подготовку предложений по корректировке программы;  - совершенствование механизма реализации программы;  - контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы.  Для проведения текущего мониторинга реализации программы участник формирует отчет об исполнении программы по форме и в сроки, установленные Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Одним из приоритетов политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее – сельское поселение Караул), усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствия условий проживания в нём нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в сельском поселении Караул, и требует скорейшего решения с использование программно-целевого метода.

Программа основывается на учётных данных, которые приведены в перечне жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (Приложение № 1 к Программе).

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы**

Программа разработана для достижения основной цели – сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде сельского поселения Караул.

Задачей Программы является:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов.

**Раздел 3. Сроки реализации муниципальной программы**

Сроки реализации программы: 2024-2025 годы.

**Раздел 4. Система программных мероприятий**

Для реализации муниципальной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» необходимо выполнение следующих мероприятий:

- строительство (приобретение у застройщика) жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

**Раздел 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Общий объем финансирования программы на 2024 год составляет 582 655 325,46 руб., из них средства Фонда ЖКХ – 212 893 300,00 руб., средства краевого бюджета – 358 108 918,95 руб., средства местного бюджета – 11 653 106,51 руб.

Объем финансирования по годам:

- 2024 год – 582 655 325,46 руб.

- 2025 год – 0,00 руб.

Общий объём финансирования Программы обоснован:

- расчётной стоимостью одного квадратного метра в муниципальных образованиях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. При этом расчётная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)   
и жилищно-коммунального хозяйства, с учётом средней стоимости строительства домов для каждого субъекта Российской Федерации;

- расчетной общей площадью предоставляемых жилых помещений, определенной как сумма общей площади расселяемых жилых помещений и тридцати процентов от общей площади расселяемых жилых помещений.

**Раздел 6. Механизм реализации Программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, соглашений, заключаемых заказчиком программы с исполнителем программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации;

- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, краевыми, районными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со [статьями 86](consultantplus://offline/ref=88DF874E79FA968D80E95DD3C11293773C0C91D1A7BAC980F028FA44327AD2A265A75CA4F0C53F001FA22F900D2E42E66CAD66E3E42CFB38t8D1D), [87](consultantplus://offline/ref=88DF874E79FA968D80E95DD3C11293773C0C91D1A7BAC980F028FA44327AD2A265A75CA4F0C53F001DA22F900D2E42E66CAD66E3E42CFB38t8D1D), [89](consultantplus://offline/ref=88DF874E79FA968D80E95DD3C11293773C0C91D1A7BAC980F028FA44327AD2A265A75CA4F0C53F031EA22F900D2E42E66CAD66E3E42CFB38t8D1D) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их   
в соответствии с Федеральным законом из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего [населенного пункта](consultantplus://offline/ref=40ED491EC5CD476E495433C33CCD546FAC366591016676AAFD0094D04F3BD8C43E745DB69D2E51B1AE869616E0330EF27A6559920FFF5EE3T4Q7J) или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выплачивается возмещение в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=88DF874E79FA968D80E95DD3C11293773C0C91D1A7BAC980F028FA44327AD2A265A75CA4F0C5380119A22F900D2E42E66CAD66E3E42CFB38t8D1D) Жилищного кодекса Российской Федерации, при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с [частью 8 статьи 32](consultantplus://offline/ref=88DF874E79FA968D80E95DD3C11293773C0C91D1A7BAC980F028FA44327AD2A265A75CA4F0C538001BA22F900D2E42E66CAD66E3E42CFB38t8D1D) Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется другое жилое помещение.

Заказчик Программы осуществляет:

- установление очерёдности сноса аварийного жилищного фонда и соответственно очерёдности переселения граждан;

- организацию и проведение работы с собственниками жилых помещений, направленной на достижение соглашений с собственниками жилых помещений о способе переселения;

- формирование необходимой для выполнения Программы нормативной правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края;

- информирование населения сельского поселения Караул о реализации Программы;

- определение должностных лиц Администрации сельского поселения Караул, ответственных за реализацию Программы;

- расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы;

- контроль и предоставление отчётности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы.

**Раздел 7. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, количественная и качественная оценка ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий Программы ожидается переселение из аварийного жилищного фонда 345 человек.

Количество аварийных домов, подлежащих расселению – 37 ед.

Общее число аварийных жилых помещений, подлежащих расселению – 113 ед..

Общая площадь аварийных жилых помещений, подлежащих расселению - 4 233,33 м2.

Результатом реализации Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилья, но и улучшение сельской среды за счёт ликвидации аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит также:

- создание благоприятных условий на территории сельского поселения Караул для наращивания объёмов нового жилищного строительства;

- увеличение объёмов жилищного строительства за счёт направления бюджетных средств;

- снижение социальной напряжённости в поселении.

Приложение №1 к Паспорту муниципальной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Красноярского края»

**ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | | | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома |
|  |  |  | |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  | | год | дата | площадь, кв. м | | | количество человек | дата | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п. Воронцово | ул. А.Панова, д. 5 | | 1972 | 15.02.2016 | 13,90 | | | 1 | 01.09.2025 | 122,00 |
| 2 | п. Воронцово | ул. А.Панова, д. 6 | | 1983 | 15.02.2016 | 89,10 | | | 6 | 01.09.2025 | 114,30 |
| 3 | п. Воронцово | ул. А.Панова, д. 8 | | 1986 | 15.02.2016 | 90,30 | | | 8 | 01.09.2025 | 92,90 |
| 4 | п. Воронцово | ул. Н.Сигунея, д. 14 | | 1960 | 15.02.2016 | 116,80 | | | 5 | 01.09.2025 | 148,00 |
| 5 | п. Носок | ул. Комсомольская, д. 27 | | 1965 | 15.02.2016 | 117,20 | | | 17 | 01.09.2025 | 119,20 |
| 6 | п. Носок | ул. Комсомольская, д. 30 | | 1965 | 15.02.2016 | 210,10 | | | 18 | 01.09.2025 | 215,50 |
| 7 | п. Носок | ул. Молодежная, д. 64 | | 1960 | 15.02.2016 | 43,60 | | | 4 | 01.09.2025 | 46,40 |
| 8 | п. Носок | ул. Набережная, д. 8 | | 1956 | 29.12.2012 | 26,90 | | | 5 | 01.09.2025 | 98,50 |
| 9 | п. Носок | ул. Самарского, д. 9 | | 1961 | 29.12.2012 | 74,20 | | | 3 | 01.09.2025 | 77,04 |
| 10 | п. Носок | ул. Самарского, д. 12 | | 1968 | 15.02.2016 | 175,70 | | | 21 | 01.09.2025 | 179,50 |
| 11 | п. Носок | ул. Северная, д. 21 | | 1963 | 15.02.2016 | 53,00 | | | 4 | 01.09.2025 | 57,40 |
| 12 | п. Носок | ул. Северная, д. 23 | | 1962 | 15.11.2013 | 60,50 | | | 8 | 01.09.2025 | 64,50 |
| 13 | п. Носок | ул. Советская, д. 39 | | 1964 | 07.06.2013 | 59,90 | | | 11 | 01.09.2025 | 63,14 |
| 14 | п. Носок | ул. Советская, д. 41 | | 1964 | 15.02.2016 | 67,20 | | | 9 | 01.09.2025 | 72,60 |
| 15 | п. Носок | ул. Советская, д. 44 | | 1969 | 15.02.2016 | 180,30 | | | 17 | 01.09.2025 | 186,00 |
| 16 | п. Носок | ул. Советская, д. 46 | | 1974 | 15.02.2016 | 160,60 | | | 18 | 01.09.2025 | 166,60 |
| 17 | п. Носок | ул. Советская, д. 47 | | 1974 | 15.02.2016 | 95,90 | | | 11 | 01.09.2025 | 99,10 |
| 18 | п. Носок | ул. Советская, д. 48 | | 1974 | 15.02.2016 | 104,60 | | | 5 | 01.09.2025 | 108,80 |
| 19 | п. Носок | ул. Советская, д. 51 | | 1985 | 15.02.2016 | 159,80 | | | 7 | 01.09.2025 | 164,40 |
| 20 | п. Носок | ул. Тундровая, д. 17 | | 1956 | 15.02.2016 | 60,00 | | | 5 | 01.09.2025 | 84,30 |
| 21 | п. Носок | ул. Тундровая, д. 20 | | 1960 | 29.12.2012 | 136,20 | | | 18 | 01.09.2025 | 314,70 |
| 22 | п. Носок | ул. Центральная, д. 14 | | 1956 | 06.03.2013 | 79,20 | | | 8 | 01.09.2025 | 85,20 |
| 23 | п. Носок | ул. Школьная, д. 54 | | 1967 | 15.02.2016 | 136,40 | | | 11 | 01.09.2025 | 161,00 |
| 24 | п. Носок | ул. Школьная, д. 56 | | 1975 | 15.02.2016 | 179,70 | | | 16 | 01.09.2025 | 182,00 |
| 25 | п. Тухард | ул. Абрикосовая, д. 11 | | 1980 | 15.02.2016 | 91,60 | | | 11 | 01.09.2025 | 97,00 |
| 26 | п. Тухард | ул. Абрикосовая, д. 19 | | 1991 | 15.02.2016 | 487,00 | | | 27 | 01.09.2025 | 492,00 |
| 27 | с. Караул | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | | 1976 | 15.02.2016 | 78,60 | | | 8 | 01.09.2025 | 84,60 |
| 28 | с. Караул | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 | | 1956 | 15.02.2016 | 78,60 | | | 3 | 01.09.2025 | 108,50 |
| 29 | с. Караул | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 | | 1956 | 07.06.2013 | 85,40 | | | 5 | 01.09.2025 | 89,00 |
| 30 | с. Караул | ул. Аэропортовская, д. 24 | | 1955 | 21.01.2016 | 28,20 | | | 2 | 01.09.2025 | 59,90 |
| 31 | с. Караул | ул. Аэропортовская, д. 25 | | 1955 | 15.02.2016 | 27,60 | | | 1 | 01.09.2025 | 60,40 |
| 32 | с. Караул | ул. Аэропортовская, д. 29 | | 1967 | 15.02.2016 | 160,80 | | | 13 | 01.09.2025 | 165,80 |
| 33 | с. Караул | ул. Гайдара, д. 3 | | 1958 | 22.11.2012 | 151,30 | | | 6 | 01.09.2025 | 155,00 |
| 34 | с. Караул | ул. Енисейская, д. 2 | | 1952 | 26.10.2012 | 53,30 | | | 2 | 01.09.2025 | 57,60 |
| 35 | с. Караул | ул. Ивана Надера, д. 3 | | 1950 | 15.02.2016 | 63,90 | | | 2 | 01.09.2025 | 67,90 |
| 36 | п. Носок | ул. Тундровая, д. 19 | | 1960 | 29.12.2012 | 83,20 | | | 13 | 01.09.2025 | 87,80 |
| 37 | п. Носок | ул. Черемушки, д. 76 | | 1963 | 15.07.2014 | 352,70 | | | 16 | 01.09.2025 | 356,30 |
| Итого: | | | |  |  | 4 233,33 | | | 345 |  | 4 904,88 |

Приложение №2 к Паспорту муниципальной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации муниципальной программы |
| 2024 год |
| Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края | | | | |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов | Число переселяемых жителей | человек | - | 345 |
| Количество аварийных домов, подлежащих расселению | единиц | - | 37 |
| Общее число аварийных жилых помещений, подлежащих расселению | единиц | - | 113 |
| Общая площадь аварийных жилых помещений, подлежащих расселению | м2 | - | 4233,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №3 к Паспорту муниципальной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» | | | |
| Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Заказчик | Исполнитель | Объемы финансирования (руб.) | | | |
| 2024 год | | | |
| Всего | Краевой бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет |
| Строительство (приобретение у застройщика) жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | Администрация сельского поселения Караул | Администрация сельского поселения Караул | 582 655 325,46 | 358 108 918,95 | 0,0 | 11 653 106,51 |
| Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Администрация сельского поселения Караул | Администрация сельского поселения Караул | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | Администрация сельского поселения Караул | Администрация сельского поселения Караул | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4 к Паспорту муниципальной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» | | | |
| Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) | Источник финансирования | Всего | Объем финансирования, руб. |
| 2024 |
| Переселение из аварийного жилищного фонда жителей муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края | Всего: | 582 655 325,46 | 582 655 325,46 |
| в том числе: |  |  |
| Федеральный бюджет | 212 893 300,00 | 212 893 300,00 |
| Краевой бюджет | 358 108 918,95 | 358 108 918,95 |
| Районный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет сельского поселения Караул | 11 653 106,51 | 11 653 106,51 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Строительство (приобретение у застройщика) жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | Всего: | 582 655 325,46 | 582 655 325,46 |
| в том числе: |  |  |
| Федеральный бюджет | 212 893 300,00 | 212 893 300,00 |
| Краевой бюджет | 358 108 918,95 | 358 108 918,95 |
| Районный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет сельского поселения Караул | 11 653 106,51 | 11 653 106,51 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Всего: | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Районный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет сельского поселения Караул | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | Всего: | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Районный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет сельского поселения Караул | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |