

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 марта 2023 № 22-П

|  |
| --- |
| **Об утверждении Программы проведения проверки готовности сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края к отопительному периоду 2023-2024 годов** |

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжением Администрации сельского поселения Караул от 15 февраля 2023 года №85-Р «О мероприятиях по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов», с целью проведения комиссиями мероприятий по оценке готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов потребителей тепловой энергии и по оценке готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, Администрация сельского поселения Караул

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края к отопительному периоду 2023-2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и размещению на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Временно исполняющая полномочия**

**Главы сельского поселения Караул Н.Б.Гурина**

Приложение

к ПостановлениюАдминистрации

сельского поселения Караул

от 16.03.2023 года № 22 – П

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края

к отопительному периоду 2023-2024 годов

**1.Общие положения**

Программа проведения проверки готовности сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края к отопительному периоду 2023-2024 годов путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

Программа разработана на основании Распоряжения Администрации сельского поселения Караул от 15 февраля 2023 года № 85-Р «О мероприятиях по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов» с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), Приказа Ростехнадзора от 17 июля 2013 года № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

Проверяемые теплоснабжающие и теплосетевые организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «СКиФ»;

Проверяемые потребители тепловой энергии:

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул;

- Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул;

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул;

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул;

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – отопительный период 2023-2024 годов.

Объем финансирования - исполнение Программы не требует финансовых затрат.

**2.Цели и задачи Программы**

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III – IV Правил.

Задачи Программы:

1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

**3.Ожидаемые результаты реализации Программы**

1. Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения населения на отопительный период 2023-2024 годов.

2. Снижение риска аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на отопительный период 2023-2024 годов.

**4.Исполнители Программы**

- комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

Приложение

к Программе

проведения проверки готовности

сельского поселения Караул

Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района Красноярского края

к отопительному периоду 2023-2024 годов

Мероприятия по реализации проведения проверки готовности сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края к отопительному периоду 2023-2024 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Проверяемые документы (вопросы)** | **Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду** | **Примечание** |
|  | с. Караул, Модульная котельная | 22.08.2023 | 1)наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном [Законом](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=209330#l0) о теплоснабжении;  2)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;  3)соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;  4)наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;  5)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:  -укомплектованность указанных служб персоналом;  -обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  6)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;  7)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;  8)обеспечение качества теплоносителей;  9)организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;  10)обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии [Законом](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=209330#l0) о теплоснабжении;  11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:  -готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;  -соблюдение водно-химического режима;  -отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;  -наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;  -наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;  -наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;  -проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;  -выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;  -наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;  12)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;  13)отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;  14)работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |  |
|  | с.Караул, котельная №3 |  |  |
|  | с. Караул, Дизельная электростанция |  |  |
|  | с. Караул, Теплосети |  |  |
|  | п. Носок, Котельная № 1 | 15.08.-22.08. 2023 |  |  |
|  | п. Носок, Котельная № 2 |  |  |
|  | п. Носок, Нефтяная котельная |  |  |
|  | п. Носок, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Носок, Теплосети |  |  |
|  | п. Воронцово, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Байкаловск, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Усть-Порт, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Тухард, Теплосети |  |  |
|  | с. Караул, ул. Аэропортовская, 5-35 | 15.08.2023 | 1)устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;  2)проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;  3)разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;  4)выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;  5)состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;  6)состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;  7)состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;  8)наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;  9)работоспособность защиты систем теплопотребления;  10)наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;  11)отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;  12)плотность оборудования тепловых пунктов;  13)наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;  14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;  15)наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;  16)проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;  17)надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103. |  |  |
|  | с. Караул, ул. Гайдара, 1-13 | 17.08.2023 |  |  |
|  | с. Караул, ул. Северная, 1-11, 8 Б |  |  |
|  | с. Караул, ул. Солнечная, 1-12 |  |  |
|  | с. Караул, ул. Советская, 5-20 | 22.08.2023 |  |  |
|  | с. Караул, ул. Школьная, 1-15 | 23.08.2023 |  |  |
|  | с. Караул, ул. Новая, 1-9 | 24.08.2023 |  |  |
|  | с. Караул, ул. Енисейская, 2,9 | 25.08.2023 |  |  |
|  | с. Караул, ул. Надера, 3-17 |  |  |
|  | с. Караул, ул. 50 лет ВЛКСМ, 4-22 |  |  |
|  | с. Караул,ул. Мира, 2-16 | 25.08.2023 |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Центральная, 3-6 | 15.08.-26.08. 2023 |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Тундровая, 1-2 |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Школьная, 3 |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Енисейская, 1-7 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Советская, 1-16 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Заводская, 2-18 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Школьная, 1-20 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Тундровая, 5-21 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Майская, 2-26А |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Декабристов, 1-17 |  |  |
|  | п. Воронцово, ул. Панова, 2-17 |  |  |
|  | п. Воронцово, ул. Сигунея, 4-16 |  |  |
|  | п. Воронцово, ул. Заречная, 4-15 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Самарского, 9-12 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Центральная, 14-15 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Набережная, 1-11 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Тундровая, 17-20 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Северная, 21-26 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Комсомольская, 27-31А |  |  |
|  | п. Носок, ул. Комсомольская, 35А-35Б |  |  |
|  | п. Носок, ул. Комсомольская, 36-38 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Советская, 37-53,44Б, 45А, 45Б |  |  |
|  | п. Носок, ул. Школьная, 54-69, 55Б, 56А |  |  |
|  | п. Носок, ул. Молодежная, 63-80А |  |  |
|  | п. Носок, ул. Черемушки, 71-77, 76Б |  |  |
|  | п. Носок, ул. Новая, 80-98 |  |  |
|  | п. Носок, баня |  |  |
|  | п. Носок, ул. Заполярная, 1-17 |  |  |
|  | п. Носок, ул. Строителей, 1-19 |  |  |
|  | п. Тухард, ул. Абрикосовая, 1-23 |  |  |
|  | п.Тухард, ул. Газовиков Заполярья, 7-35 |  |  |
|  | п.Тухард, ул. Центральная, 5-21 |  |  |
|  | п.Тухард, Л.П. Ненянг, 4 |  |  |
|  | п.Тухард, ул. Строителей, 3-8 |  |  |
|  | п.Тухард, ул. Антонова, 7-13 |  |  |
|  | п.Тухард, Таймырская, 3 – 3А |  |  |
|  | с. Караул, Детская библиотека | 26.08.2023 |  |  |
|  | с. Караул, Центральная библиотека |  |  |
|  | с. Караул, МКУДО «Детская школа искусств» | 26.08.2023 |  |  |
|  | с. Караул, Дом культуры | 26.08.2023 |  |  |
|  | с. Караул, Центр народного творчества |  |  |
|  | п. Носок, Библиотека | 15.08.-19.08. 2023 |  |  |
|  | п. Носок, Дом культуры |  |  |
|  | п. Носок, пожарное депо |  |  |
|  | п. Носок, ДШИ |  |  |
|  | п. Носок, ТП Администрации |  |  |
|  | п. Воронцово, Библиотека № 3 |  |  |
|  | п. Воронцово, Дом культуры |  |  |
|  | п. Байкаловск, Библиотека № 2 |  |  |
|  | п. Байкаловск, Дом культуры |  |  |
|  | п. Усть-Порт, Библиотека № 4 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, Дом культуры |  |  |
|  | п. Тухард, Библиотека № 4 |  |  |
|  | п. Тухард, Дом культуры |  |  |