PAGE  

[image: image1.png]



   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 26 марта 2026  №  82- Р
	О мероприятиях по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов



В целях обеспечения подготовки объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Караул к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, на основании Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 15.03.2026г. № 19 «О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов»:
1. Создать Комиссию по вопросам подготовки объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Караул1 к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов в прилагаемом составе (Приложение № 1).
2. Установить, что в случае временного отсутствия члена Комиссии его обязанности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее.  

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Караул к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (Приложение № 2).
4. Утвердить график проведения весенних осмотров объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Караул в 2026 году (Приложение № 3).

5. Комиссию по вопросам подготовки объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Караул1 к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов:
5.1. Организовать проведение осмотров подведомственных объектов и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса в сроки, согласно утвержденному графику.
5.2. Отчеты о результатах проведенных осмотров направить в Администрацию сельского поселения Караул. 
5.3. Провести проверку готовности подведомственных объектов и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.
5.4. Подготовить и представить в Комиссию акты проверки готовности подведомственных объектов и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов.
6. Отделу ЖКХ, строительства и имущественных отношений Администрации сельского поселения Караул в срок до 15.08.2026 организовать проверку и передачу паспортов готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Караул к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 годов в Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 
7. Рекомендовать Генеральному директору ООО «СКиФ» (Е.В. Акименко), Генеральному директору ООО «Таймырэнергоресурс» (А.Н. Пронину):

7.1. В срок до 10.04.2026 создать комиссии по проведению осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.

7.2. В срок до 10.04.2026 разработать, утвердить и направить в Администрацию сельского поселения Караул план-график подготовки объектов электроэнергетики и теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов с указанием ответственных лиц, сроков исполнения мероприятий, видов работ и источников финансирования в рамках затрат, предусмотренных в тарифах на 2026 год, по форме, согласно Приложению № 4.
7.3. Осуществлять контроль за использованием запасов материально-технических ресурсов в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов.
7.4. Провести проверку готовности объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы сельского поселения Караул Бальцер А.И.
Глава сельского поселения Караул                                                                         Н.Б. Гурина
Приложение № 1
к распоряжению Администрации

сельского поселения Караул 

от 26 марта 2026 № 82 - Р
СОСТАВ

комиссии по вопросам подготовки объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
сельского поселения Караул к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов
	Гурина Н.Б.
	Глава сельского поселения Караул - председатель комиссии



	Бальцер А.И.
	Заместитель Главы сельского поселения Караул по вопросам развития инфраструктуры - секретарь комиссии

	Члены комиссии:

	Чешуин А.В.
	Директор МКУ «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул 



	Савко О.Н.
	Руководитель Территориального подразделения Администрации сельского поселения Караул в с. Караул



	Тэседо С.А.
	И.о. Руководителя Территориального подразделения Администрации сельского поселения Караул в п. Носок 



	Кирдяшева А.В.
	Специалист 1 категории ЖКХ, строительства и имущественных отношений Администрации сельского поселения Караул

	Ядне Е.Ю. 
	Специалист 1 категории Территориального подразделения Администрации сельского поселения Караул в с. Караул

	Акименко Е.В.

Пронин А.Н.         
	Генеральный директор ООО «СКиФ»
Генеральный директор ООО «Таймырэнергоресурс»


Приложение № 2 
к распоряжению Администрации

сельского поселения Караул

от 26 марта 2026 г. №82 - Р

План 

организационных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса

 сельского поселения Караул к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов
	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Срок

исполнения
	Отв.

исполнитель

	1.
	Проведение весенних осмотров объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса в населённых пунктах сельского поселения

	13.04.2026-25.04.2026
	Территориальные подразделения
Администрации СПК:
в с. Караул (О.Н. Савко),
в п. Носок (С.А. Тэседо),
совместно с комиссией по вопросам подготовки объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса

сельского поселения Караул к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов

	2.


	Разработка планов мероприятий  по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов 

	до 10.04.2026

	Территориальные подразделения

Администрации СПК:
в с. Караул (О.Н. Савко),
в п. Носок, (С.А. Тэседо),
совместно с комиссией по вопросам подготовки объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса

сельского поселения Караул к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов

	3.
	Выполнение мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов (проведение торгов, заключение контрактов,  проведение текущих и капитальных ремонтов) и проверка их готовности
	10.04.2026
15.08.2026
	Территориальные подразделения

Администрации СПК:
в с. Караул (О.Н. Савко),
в п. Носок, (С.А. Тэседо),
совместно с комиссией по вопросам подготовки объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса

сельского поселения Караул к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов

	4.
	Подготовка государственной статистической отчётности по форме № 1 ЖКХ-зима (срочная), иной информации по вопросам  подготовки к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов и представление её в УРИ Администрации муниципального района
	01.07.2026
31.07.2026
01.09.2026
01.10.2026
30.10.2026

	Отдел Жилищно коммунального хозяйства строительства и имущественных отношений


	5.
	Подготовка и предоставление информации по вопросам  подготовки к работе в осенне-зимний период  2026 - 2027 годов в Управление по делам ГО и ЧС 
	по 
отдельным запросам
	Отдел Жилищно коммунального хозяйства строительства и имущественных отношений


	6.
	Проведение координационных совещаний Комиссии:

-О ходе выполнения мероприятий по завозу топлива в населённые пункты сельского поселения

-О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса  в населенных пунктах сельского поселения к  работе в осенне-зимний период 20296- 2027 года 
	два раза в месяц, начиная с 21.05.2026
до окончания завоза

21.05.2026
26.06.2026
27.07.2026
15.08.2026

	ООО «СКиФ»,                                        ООО «Таймырэнергоресурс»

Отдел Жилищно коммунального хозяйства строительства и имущественных отношений
Отдел экономики, муниципального заказа и сельского хозяйства

Отдел Жилищно коммунального хозяйства строительства и имущественных отношений
Руководители территориальных подразделений

ООО «СКиФ»

	7.
	Проведение осенних осмотров и проверка готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов в населённых пунктах сельского поселения, выдача актов 
	до 31.07.2026
	Территориальные подразделения

Администрации СПК:
в с. Караул (О.Н. Савко),
в п. Носок, (С.А. Тэседо),
совместно с комиссией по вопросам подготовки объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса

сельского поселения Караул к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов

	8.
	Подготовка и представление в УРИ Администрации муниципального района актов готовности к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов
	до 15.08.2026
	Отдел Жилищно коммунального хозяйства строительства и имущественных отношений


Приложение №3 

к распоряжению Администрации 

сельского поселения Караул

                                                                                                                от 26 марта 2026 г. № 82 -Р
График
проведения весенних осмотров объектов социальной сферы и
 инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
сельского поселения Караул в 2026 году
	Объект
	Дата проведения осмотра

	с. Караул, Модульная котельная, ул. Енисейская, 11
	23.04.2026

	с. Караул, Модульная котельная, ул. Аэропортовская, 18
	23.04.2026

	с. Караул, Дизельная электростанция
	23.04.2026

	п. Носок, Модульная котельная, ул. Дорожная 86А
	23.04.2026

	п. Носок, Дизельная электростанция
	23.04.2026

	с. Караул, ул. Аэропортовская, 5-35
	16.04.2026

	с. Караул, ул. Гайдара, 1-13
	16.04.2026

	с. Караул, ул. Северная, 1-11, 8Б
	16.04.2026

	с. Караул, ул. Солнечная, 1-12
	16.04.2026

	с. Караул, ул. Советская, 5-20
	16.04.2026

	с. Караул, ул. Школьная, 1-15
	16.04.2026

	с. Караул, ул. Новая, 1-9
	16.04.2026

	с. Караул, ул. Енисейская, 2,9
	16.04.2026

	с. Караул, ул. Надера, 3-17
	16.04.2026

	с. Караул, ул. 50 лет ВЛКСМ, 4-22
	16.04.2026

	с. Караул, ул. Мира, 2-16
	16.04.2026

	п. Носок, ул. Самарского, 9-14
	17.04.2026

	п. Носок, ул. Центральная, 14-15
	17.04.2026

	п. Носок, ул. Набережная, 1-11
	17.04.2026

	п. Носок, ул. Тундровая, 17-20, 17Б
	17.04.2026

	п. Носок, ул. Северная, 21-26, 23А, 23Б
	17.04.2026

	п. Носок, ул. Комсомольская, 27-40 
	17.04.2026

	п. Носок, ул. Советская, 37-53, 44Б, 45А, 45Б
	17.04.2026

	п. Носок, ул. Школьная, 54-69, 55Б, 56А
	17.04.2026

	п. Носок, ул. Молодежная, 63-80А
	17.04.2026

	п. Носок, ул. Черемушки, 71-76, 76Б
	20.04.2026

	п. Носок, ул. Новая, 80-98
	20.04.2026

	п. Носок ул. Заполярная, 1-17
	20.04.2026

	п. Носок, ул. Строителей, 1-19, 11Б
	20.04.2026

	с. Караул, Центральная библиотека
	23.04.2026

	с. Караул, МКУ ДО «Детская школа искусств»
	23.04.2026

	с. Караул, Дом культуры
	23.04.2026

	с. Караул, Центр народного творчества
	23.04.2026

	п. Носок, Библиотека ул. Школьная д. 58
	23.04.2026

	п. Носок, Дом культуры
	23.04.2026

	п. Носок, Пожарное депо 
	23.04.2026

	п. Носок, Баня
	23.04.2026

	Помещения 3, 4, 5, 6 с. Караул ул. Надера 10
	23.04.2026

	Гараж 5 бокс с. Караул ул. Солнечная 1А
	23.04.2026

	Гараж с. Караул ул. Школьная 16
	23.04.2026


Приложение №4 

к распоряжению Администрации 

сельского поселения Караул

от 26 марта 2026 № 82- Р
План-график подготовки объектов электроэнергетики и теплоэнергетики
к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	№
	Наименование 
организации
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Наименование работ 
	Вид ремонтов (текущий, капитальный)
	Единицы измерения
	Объем работ 
	Стоимость тыс. рублей
	Срок исполнения

	электроснабжение

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	итого по электроснабжению
	
	
	
	
	
	

	теплоснабжение

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	итого по теплоснабжению
	
	
	
	
	
	

	жилой фонд

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	итого по жилому фонду
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	



